测试计划与报告

目录

测试计划

1.1 测试目标

1.2 测试范围

1.3 测试环境

1.4 测试资源

1.5 测试用例表

1.6 测试进度

1.7 风险与应对

测试报告

2.1 测试概览

2.2 测试结果按模块汇总

2.3 缺陷详情

2.4 性能测试结果

2.5 兼容性测试结果

2.6 测试结论

AI工具使用标注

参考文献

诚信申明

第1章 测试计划

1.1 测试目标

功能验证：确保所有功能需求（FR-01 ~ FR-08）均已正确实现，且符合需求规格说明

算法准确性：验证身材分析算法的计算精度和体型分类的正确率

交互流畅性：确保关键点拖拽、盲盒抽取、挑战接受等交互操作响应及时、反馈清晰

兼容性覆盖：确保系统在主流浏览器和设备上均能正常使用

异常处理：验证系统在边界条件和异常输入下能够优雅降级，不崩溃

1.2 测试范围

测试类型	覆盖模块	用例数量

功能测试	M01-M10 全部功能	35

UI/UX测试	所有交互界面	8

兼容性测试	6种浏览器/设备	6

异常测试	边界条件/非法输入	10

合计		59

1.3 测试环境

环境项	配置1	配置2	配置3

操作系统	Windows 11	macOS Ventura	iOS 16

浏览器	Chrome 120	Safari 17	Safari (iOS)

屏幕尺寸	1920×1080	1440×900	390×844

测试工具	Chrome DevTools	Safari Inspector	真机调试

1.4 测试资源

资源	说明

测试人员	1名

测试周期	2个工作日

测试数据	5张不同体型全身照（含不同性别）

1.5 测试用例表

【AI辅助】以下测试用例由文心一言生成初稿模板，本人根据实际系统功能进行了补充和修改。

1.5.1 模块M01-M02：图片上传与关键点标注

用例ID	测试点	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级

TC-01	点击上传图片	无	点击上传区，选择JPG全身照	图片显示预览区，Canvas显示图片和10个关键点	P0

TC-02	拖拽上传图片	无	拖拽PNG图片到上传区	图片正常加载	P0

TC-03	上传非图片格式	无	选择PDF文件	文件不被接受	P1

TC-04	上传超大图片	无	选择15MB图片	正常加载，性能无明显下降	P2

TC-05	关键点拖拽	图片已上传	鼠标拖拽"左肩"向右移动	关键点跟随移动，坐标实时更新	P0

TC-06	关键点边界拖拽	图片已上传	将"头顶"拖向画布左上角外	关键点停在(0.02,0.02)附近，不飞出	P0

TC-07	触摸拖拽	图片已上传(移动端)	手指拖拽"右臀"	关键点跟随，页面不滚动	P1

TC-08	重置关键点	图片已上传，已调整	点击"重置节点"	所有关键点恢复默认位置	P1

TC-09	Canvas自适应	图片已上传	缩放浏览器窗口	Canvas尺寸自适应，关键点相对位置正确	P1

1.5.2 模块M03：身材分析

用例ID	测试点	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级

TC-10	正常分析	图片已上传	点击"分析身材"	显示四项比例和体型分类	P0

TC-11	梨形识别	设置宽臀窄肩	点击"分析身材"	判定为"梨形"	P0

TC-12	倒三角识别	设置宽肩窄臀	点击"分析身材"	判定为"倒三角"	P0

TC-13	沙漏型识别	设置协调比例	点击"分析身材"	判定为"沙漏型"	P0

TC-14	苹果型识别	设置宽腰	点击"分析身材"	判定为"苹果型"	P0

TC-15	H型识别	设置平直比例	点击"分析身材"	判定为"H型"	P0

TC-16	肩宽为零	左右肩拖至同一点	点击"分析身材"	提示"肩部节点重合"，不显示NaN	P0

TC-17	重新分析	已分析完成	拖拽关键点后再次点击分析	旧结果清除，新结果显示	P1

1.5.3 模块M04：风格问卷

用例ID	测试点	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级

TC-18	正常提交	无	完成4题选择，点击提交	显示风格画像	P0

TC-19	未完成提交	无	仅选1题，点击提交	弹窗提示"请回答所有问题"	P0

TC-20	重置问卷	已选部分选项	点击"重置"	所有选项清空，结果隐藏	P1

TC-21	选项切换	已选一个选项	点击同组另一个选项	原选项取消，新选项选中	P1

1.5.4 模块M05：推荐引擎

用例ID	测试点	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级

TC-22	完整推荐	已分析+问卷	切换到推荐面板	显示4件推荐，含标签和分数徽章	P0

TC-23	仅分析推荐	已分析未问卷	切换到推荐面板	显示基于身材的推荐	P0

TC-24	无分析推荐	未做任何操作	切换到推荐面板	显示空状态引导	P0

TC-25	推荐排序验证	已分析+问卷	查看推荐列表	匹配度高的排在前列	P1

TC-26	推荐更新	已分析+问卷	修改问卷后重新提交	推荐列表自动更新	P1

1.5.5 模块M08：盲盒

用例ID	测试点	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级

TC-27	正常抽取	衣橱非空	点击"抽一抽"	显示3件随机单品，风格标签更新	P0

TC-28	连续抽取	衣橱非空	连续点击3次"抽一抽"	每次组合不同	P0

TC-29	衣橱为空	清空衣橱	点击"抽一抽"	弹窗提示"衣橱为空"	P1

TC-30	风格标签去重	3件含相同风格	点击"抽一抽"	风格标签去重显示	P1

1.5.6 模块M09：每日挑战

用例ID	测试点	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级

TC-31	挑战展示	无	进入挑战面板	显示挑战主题和描述	P0

TC-32	刷新挑战	无	点击"换一题"	挑战主题随机变更	P0

TC-33	接受挑战	挑战展示中	点击"接受挑战"	显示3件匹配单品，状态锁定	P0

TC-34	重复接受	已接受挑战	再次点击"接受挑战"	提示"你已经接受今日挑战"	P1

TC-35	换题重置	已接受挑战	点击"换一题"	状态重置，新挑战展示	P1

TC-36	匹配逻辑验证	挑战主题"复古"	接受挑战	"复古"风格单品优先展示	P1

1.5.7 模块M10：拍照灵感

用例ID	测试点	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级

TC-37	初始展示	天气就绪	进入拍照面板	显示姿势、构图、场景、主题色	P0

TC-38	刷新灵感	无	点击"刷新灵感"	姿势、构图、场景随机更新	P0

TC-39	天气联动-晴	天气为"晴"	查看场景推荐	场景偏向户外	P1

TC-40	天气联动-雨	天气为"雨"	查看场景推荐	场景偏向室内	P1

TC-41	主题色推荐-高温	温度>28°C	查看主题色	推荐浅色系	P1

TC-42	主题色推荐-低温	温度<12°C	查看主题色	推荐暖色系	P1

1.5.8 模块M06：天气

用例ID	测试点	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级

TC-43	天气初始展示	无	页面加载	显示温度、天气、穿搭建议	P0

TC-44	刷新天气	无	点击"刷新天气"	温度随机变化，建议同步更新	P1

TC-45	穿搭建议联动	温度<10°C	查看天气建议	显示"羽绒服·围巾·保暖靴"	P1

1.5.9 导航与兼容性

用例ID	测试点	前置条件	操作步骤	预期结果	优先级

TC-46	Tab切换	无	点击各Tab	对应面板显示，其他隐藏	P0

TC-47	响应式布局	无	缩放到375px宽度	布局自适应，所有按钮可点击	P0

TC-48	Safari兼容	无	在Safari中打开	所有功能正常	P0

TC-49	移动端触摸	无	在iPhone上操作	触摸拖拽、点击正常	P0

TC-50	无试衣Tab	无	查看导航栏	无"虚拟试衣"Tab	P0

1.6 测试进度

阶段	时间	内容

测试准备	Day 1 AM	环境搭建、测试数据准备

功能测试	Day 1 PM	执行TC-01 ~ TC-42

兼容性测试	Day 2 AM	执行TC-43 ~ TC-50

回归测试	Day 2 PM	修复后验证

报告编写	Day 2 PM	汇总测试结果

1.7 风险与应对

风险	应对措施

测试设备不足	使用浏览器开发者工具模拟移动设备

测试数据不充分	准备多种体型的测试图片

关键Bug导致阻塞	优先修复P0级缺陷

第2章 测试报告

2.1 测试概览

项目	内容

项目名称	StyleMirror V2.0

测试版本	v2.0.0

测试人员	QA Team

测试周期	2026-06-24 ~ 2026-06-25

总用例数	50

通过	47

失败	2

阻塞	1

通过率	94%

2.2 测试结果按模块汇总

模块	用例数	通过	失败	阻塞	通过率

图片上传与关键点	9	9	0	0	100%

身材分析	8	7	1	0	87.5%

风格问卷	4	4	0	0	100%

推荐引擎	5	4	0	1	80%

盲盒	4	4	0	0	100%

每日挑战	6	6	0	0	100%

拍照灵感	6	6	0	0	100%

天气	3	3	0	0	100%

导航与兼容性	5	4	1	0	80%

合计	50	47	2	1	94%

2.3 缺陷详情

缺陷ID	严重程度	优先级	模块	缺陷描述	复现步骤	状态	修复版本

BUG-001	高	P0	身材分析	肩宽为零导致NaN：左右肩拖至完全重合时，shoulderW=0，触发除零错误	1.上传图片 2.左右肩拖至同一位置 3.点击分析	已修复	v2.0.1

BUG-002	中	P2	推荐引擎	推荐空状态闪烁：无分析结果时切换推荐面板，短暂显示空白	1.未做分析 2.快速切换推荐面板	已修复	v2.0.1

BUG-003	低	P3	兼容性	Safari字体渲染：Safari中Inter字体加载稍慢	1.在Safari中打开页面	待优化	v2.1.0

【AI辅助】缺陷分析由文心一言生成报告框架，本人完成实际缺陷记录和统计分析。

2.4 性能测试结果

测试项	指标要求	实测值	结论

页面首次加载	≤3秒	1.8秒	✅ 通过

图片上传与渲染 (5MB)	≤2秒	1.2秒	✅ 通过

关键点拖拽响应	≤16ms	~8ms	✅ 通过

身材分析计算	≤500ms	120ms	✅ 通过

推荐生成 (8件)	≤300ms	35ms	✅ 通过

盲盒抽取响应	≤100ms	15ms	✅ 通过

挑战匹配响应	≤200ms	28ms	✅ 通过

拍照灵感刷新	≤50ms	12ms	✅ 通过

【AI辅助】性能测试数据由本人实际测量记录，文心一言提供了性能指标参考值。

2.5 兼容性测试结果

平台	浏览器	版本	测试结果	备注

Windows 11	Chrome	120	✅ 通过	-

Windows 11	Edge	120	✅ 通过	-

macOS	Safari	17	✅ 通过	字体加载略慢

macOS	Chrome	120	✅ 通过	-

iOS 16	Safari	16	✅ 通过	触摸交互正常

Android 13	Chrome	119	✅ 通过	触摸交互正常

2.6 测试结论

评估项	结论

是否满足上线标准	基本满足

核心功能完整性	所有P0功能均正常运行

算法准确性	除已修复的边界情况外，分类准确

用户体验	交互流畅，视觉统一

兼容性	主流浏览器均可正常使用

详细结论：

StyleMirror V2.0版本成功移除了虚拟试衣模块，新增了盲盒搭配、每日挑战、拍照灵感三大核心功能。全部50个测试用例中，47个通过，2个失败（已修复），1个阻塞（已优化）。核心功能链路（上传→分析→推荐→盲盒→挑战→拍照）运行正常，算法准确，交互流畅。唯一待优化项为Safari浏览器的字体加载速度（不影响功能使用）。

建议：可以正式发布v2.0.1版本（含已修复的缺陷），Safari字体优化可在v2.1.0迭代中进行。

第3章 AI工具使用标注

章节	AI工具	具体用途	人工修改比例

1.2 测试范围	文心一言	生成覆盖范围初稿	约30%

1.5 测试用例表	文心一言	生成用例模板	约60%

2.3 缺陷详情	文心一言	生成报告框架	约50%

2.4 性能指标	文心一言	提供参考值	约50%

其他章节	本人独立完成	—	100%

第4章 参考文献

[1] GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》. 中国标准出版社，2008.

[2] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》. 中国标准出版社，2006.

[3] 张海藩，牟永敏. 软件工程导论（第6版）[M]. 清华大学出版社，2013.