湖南工业大学包装工程学院

《软件工程》期末大作业说明书

项目名称：基于2D身体关键点与风格问卷的个性化服装推荐系统

学        期：2025-2026-2

专业班级：数媒2401

学生姓名：范逸风____________

学　　号：2408090601026_____

指导教师：钟云飞

提交日期：2026__年___6__月___28__日

目 录

第一章 概述

1.1 编写目的

1.2 项目背景

1.3 术语与定义

1.4 参考资料

1.5 相关文档

第二章 项目概述

2.1 选题背景与意义

2.2 项目目标

2.3 技术选型

2.4 系统开发环境

第三章 软件工程各阶段工作概述

3.1 可行性分析阶段

3.2 需求分析阶段

3.3 概要设计阶段

3.4 详细设计阶段

3.5 编码与实现阶段

3.6 测试阶段

第四章 项目总结与反思

4.1 项目完成情况

4.2 遇到的问题与解决方案

4.3 经验与收获

4.4 不足与改进方向

第五章 AI工具使用汇总声明

参考文献

诚信申明

附录

附录一：GitHub仓库信息

附录二：各阶段文档清单

附录三：演示视频/答辩视频链接

# 第一章 概述

## 1.1 编写目的

本说明书旨在全面总结"基于2D身体关键节点与风格问卷的个性化服装推荐系统"项目的软件工程实践过程，系统梳理从可行性分析到测试各阶段的工作成果，作为期末大作业的总结性文档。读者包括课程指导教师及评审教师。

## 1.2 项目背景

项目名称：基于2D身体关键节点与风格问卷的个性化服装推荐系统

项目来源：课程作业（自主选题）

项目意义与应用场景：随着电商行业的快速发展，线上购物已成为人们日常生活的重要组成部分。然而，传统的服装电商平台缺乏个性化推荐能力，用户往往难以找到真正适合自己身材和风格的服装。本系统通过2D身体关键节点检测技术，结合风格问卷，为用户提供精准的个性化服装推荐服务，帮助用户扬长避短，提升购物体验。

开发团队：个人独立开发

## 1.3 术语与定义

| 术语/缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification，软件需求规格说明书 |
| 2D Pose Estimation | 2D人体姿态估计，通过图像识别人体关键节点位置 |
| BMI | Body Mass Index，身体质量指数 |
| WHR | Waist-to-Hip Ratio，腰臀比 |
| SDR | Shoulder-to-Waist Ratio，肩腰比 |
| HSL | Hue, Saturation, Lightness，色彩模型 |
| UI/UX | User Interface / User Experience，用户界面/用户体验 |
| API | Application Programming Interface，应用程序编程接口 |

## 1.4 参考资料

[1] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

[2] GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

[3] 张海藩.《软件工程导论》第6版，清华大学出版社

[4] DeepSeek AI对话助手：https://chat.deepseek.com/

[5] 人体体型分类研究文献，服装工程学相关资料

## 1.5 相关文档

本项目产生的其他文档清单如下：

- 可行性分析报告

- 需求规格说明书

- 概要设计说明书

- 详细设计说明书

- 测试计划与报告

# 第二章 项目概述

## 2.1 选题背景与意义

随着互联网技术的飞速发展，服装电商行业规模持续扩大。然而，传统的服装推荐系统主要基于用户历史购买记录和浏览行为，缺乏对用户身材特征的精准分析，导致推荐结果往往不够贴合用户实际需求。

本项目旨在通过2D身体关键节点检测技术，结合用户风格偏好问卷，构建一个智能化的个性化服装推荐系统。系统能够自动分析用户的身材类型（梨形、倒三角、沙漏型、H型等），并根据"扬长避短"的穿搭原则，为用户推荐最适合的服装款式和搭配方案。同时，系统集成实时天气功能，根据当地天气情况推荐合适的服装，进一步提升推荐的精准度和实用性。

该系统的研究与实现，对于提升服装电商的用户体验、降低退换货率、推动个性化推荐技术在服装领域的应用具有重要的理论意义和实用价值。

## 2.2 项目目标

本项目的总体目标是设计并实现一个基于2D身体关键节点与风格问卷的个性化服装推荐系统，具体目标包括：

- 实现用户上传图片并标注身体关键节点的功能

- 通过关键节点计算头肩比、头身比、腰肩比、腰臀比等身材指标

- 根据身材指标自动判断用户身材类型（梨形、倒三角、沙漏型、H型）

- 结合风格问卷，为用户提供个性化服装推荐

- 实现虚拟试衣和自由搭配功能

- 集成实时天气功能，根据天气推荐合适服装

- 设计现代、时尚、简洁的用户界面

## 2.3 技术选型

| 技术领域 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | 原生HTML5 + CSS3 + JavaScript | 轻量级，无需复杂构建工具，适合快速原型开发，便于部署和演示 |
| UI设计 | 现代时尚风格，卡片式布局 | 符合服装类应用的审美需求，视觉效果优雅，用户体验流畅 |
| 图形绘制 | Canvas API | 用于在图片上绘制身体关键节点标记，支持交互操作 |
| 响应式布局 | CSS Flexbox + Grid | 实现多端适配，确保在不同设备上都有良好的显示效果 |
| 动画效果 | CSS3 Transition + Animation | 实现平滑的页面过渡和交互动画，提升用户体验 |
| 天气API | 模拟天气数据（可对接第三方API） | 提供实时天气信息，辅助服装推荐决策 |
| 数据存储 | LocalStorage | 本地存储用户偏好和历史记录，无需后端支持 |

## 2.4 系统开发环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 / macOS |
| 开发工具 | VS Code（Visual Studio Code） |
| 运行环境 | 现代浏览器（Chrome 90+、Firefox 88+、Edge 90+） |
| 版本控制 | GitHub（仓库地址：_F55-star/Style-Body_） |
| 设计工具 | Figma / 在线设计工具 |
| AI辅助工具 | DeepSeek、文心一言 |

# 第三章 软件工程各阶段工作概述

## 3.1 可行性分析阶段

### 3.1.1 工作内容概述

可行性分析阶段主要完成了以下工作：

- 项目背景调研：了解服装电商行业现状、个性化推荐技术发展趋势

- 技术可行性评估：分析2D人体姿态检测技术、前端开发技术的成熟度

- 经济可行性评估：评估开发成本、运行成本和预期效益

- 操作可行性评估：分析用户使用门槛、系统易用性

- 法律/社会可行性评估：考虑用户隐私保护、数据安全等问题

- 风险识别：识别技术风险、进度风险、需求变更风险等

### 3.1.2 主要成果

- 可行性分析报告（详见附件）

- 结论：项目可行

经过全面分析，本项目在技术上是可行的，前端原型开发技术成熟，2D关键节点检测可通过模拟数据实现；经济上成本较低，主要为人力成本；操作上界面友好，用户易于上手；法律上需注意用户隐私保护。综合判断，项目具备可行性。

### 3.1.3 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术可行性分析 | DeepSeek | 生成技术栈对比分析初稿 | 约50% |
| 市场调研资料整理 | DeepSeek | 整理服装电商行业现状资料 | 约40% |
| 风险分析 | DeepSeek | 提供风险识别建议和应对策略 | 约60% |

【AI辅助】本部分由DeepSeek生成初稿，经本人修改完善。

## 3.2 需求分析阶段

### 3.2.1 工作内容概述

需求分析阶段主要完成了以下工作：

- 需求获取：通过用户访谈、场景分析等方式获取系统需求

- 需求整理：将获取的需求进行分类整理，分为功能性需求和非功能性需求

- 需求建模：使用用例图、数据流图等工具进行需求建模

- 需求验证：与预期用户进行需求确认，确保需求的准确性和完整性

### 3.2.2 主要成果

- 需求规格说明书（详见附件）

- 用例图（详见需求规格说明书）

- 功能需求列表

### 3.2.3 核心功能需求摘要

| 功能模块 | 核心功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 用户信息录入、风格问卷填写 | 高 |
| 图片上传与标注 | 图片上传、身体关键节点标注与调整 | 高 |
| 身材分析 | 关键节点数据计算、身材类型判断 | 高 |
| 服装推荐 | 基于身材的个性化推荐、风格匹配推荐 | 高 |
| 虚拟试衣 | 服装搭配预览、虚拟试穿效果展示 | 中 |
| 天气功能 | 实时天气显示、基于天气的服装推荐 | 中 |
| 用户偏好 | 历史记录保存、收藏管理 | 低 |

### 3.2.4 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求条目生成 | DeepSeek | 生成功能性需求和非功能性需求条目 | 约45% |
| 用例图绘制建议 | DeepSeek | 提供用例图结构和参与者建议 | 约55% |
| 需求描述优化 | DeepSeek | 优化需求描述的准确性和完整性 | 约30% |

【AI辅助】本部分参考了DeepSeek的建议，本人独立完成最终内容。

## 3.3 概要设计阶段

### 3.3.1 工作内容概述

概要设计阶段主要完成了以下工作：

- 系统架构设计：确定系统的整体架构和技术路线

- 模块划分：将系统划分为若干功能模块，明确各模块职责

- 接口设计：设计模块间的接口和数据交互方式

- 数据库设计：设计数据模型和ER图

- 界面原型设计：设计系统的主要界面原型

### 3.3.2 主要成果

- 概要设计说明书（详见附件）

- 系统架构图（详见概要设计说明书）

- 模块划分图

- 数据库ER图（详见概要设计说明书）

- 界面原型设计稿

系统采用前后端分离的架构设计，前端负责用户交互和展示，后端负责业务逻辑和数据处理（本项目为前端原型演示，后端逻辑通过前端模拟实现）。系统主要分为用户管理模块、图片处理模块、身材分析模块、服装推荐模块、虚拟试衣模块和天气服务模块。

### 3.3.3 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统架构设计 | DeepSeek | 提供架构设计方案和技术选型建议 | 约40% |
| 数据库设计 | DeepSeek | 生成ER图初稿和数据表结构建议 | 约50% |
| 界面设计建议 | DeepSeek | 提供UI设计风格和布局建议 | 约35% |

【AI辅助】本部分由DeepSeek生成初稿，经本人修改完善。

## 3.4 详细设计阶段

### 3.4.1 工作内容概述

详细设计阶段主要完成了以下工作：

- 模块详细设计：对每个功能模块进行详细设计，包括类设计、方法设计

- 核心算法设计：设计身材类型判断算法、服装推荐算法

- 数据结构设计：设计系统使用的主要数据结构

- 接口详细说明：详细说明各接口的参数、返回值和调用方式

- 流程图/序列图绘制：绘制核心业务流程的流程图和序列图

### 3.4.2 主要成果

- 详细设计说明书（详见附件）

- 类图（详见详细设计说明书）

- 核心模块流程图/序列图（详见详细设计说明书）

- 关键接口设计说明

- 核心算法描述

核心算法包括：身材类型判断算法（基于肩宽、腰围、臀围等指标的比值进行分类）、服装推荐算法（基于身材类型和风格偏好的加权推荐算法）。关键数据结构包括：用户信息对象、关键节点坐标数组、服装商品对象、推荐结果对象等。

### 3.4.3 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法设计思路 | DeepSeek | 提供身材分类算法和推荐算法的思路 | 约50% |
| 类图结构设计 | DeepSeek | 提供类图结构和关系设计建议 | 约45% |
| 接口设计规范 | DeepSeek | 提供RESTful API设计规范建议 | 约40% |

【AI辅助】本部分参考了DeepSeek的建议，本人独立完成最终内容。

## 3.5 编码与实现阶段

### 3.5.1 工作内容概述

编码与实现阶段主要完成了以下工作：

- 页面结构搭建：使用HTML5构建页面结构

- 样式实现：使用CSS3实现页面样式和响应式布局

- 交互功能实现：使用JavaScript实现用户交互逻辑

- Canvas绘图功能：实现图片上关键节点的绘制和拖拽

- 模拟数据准备：准备模拟的服装数据和用户数据

- 代码调试与优化：调试功能，优化代码性能

### 3.5.2 主要成果

- 源代码（GitHub仓库：_F55-star/Style-Body_）

- 核心模块代码量统计：约1500行（HTML约300行，CSS约500行，JavaScript约700行）

- README.md（含项目说明、运行步骤）

- 可直接运行的HTML演示页面

### 3.5.3 核心功能实现说明

| 功能 | 实现方式 | 关键文件/类 |
| --- | --- | --- |
| 图片上传与预览 | FileReader API + Canvas | index.html / upload.js |
| 关键节点标注 | Canvas 2D绘图API + 鼠标事件 | keypoints.js |
| 身材数据计算 | JavaScript数学计算 | analysis.js |
| 身材类型判断 | 基于阈值的分类算法 | bodyType.js |
| 服装推荐 | 基于规则的推荐引擎 | recommend.js |
| 虚拟试衣展示 | CSS定位 + 图片叠加 | tryOn.js |
| 天气功能 | 模拟数据 + 动态更新 | weather.js |
| 页面动画效果 | CSS3 Transition/Animation | style.css |

### 3.5.4 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面布局代码 | DeepSeek | 生成HTML和CSS布局代码初稿 | 约40% |
| Canvas绘图功能 | DeepSeek | 提供Canvas关键节点绘制代码示例 | 约55% |
| 推荐算法实现 | DeepSeek | 生成推荐算法的JavaScript实现代码 | 约50% |
| 动画效果实现 | DeepSeek | 提供CSS动画效果代码示例 | 约35% |

【AI辅助】本部分由DeepSeek生成代码初稿，经本人修改完善和调试。

## 3.6 测试阶段

### 3.6.1 工作内容概述

测试阶段主要完成了以下工作：

- 测试计划制定：确定测试范围、测试策略、测试资源

- 测试用例设计：设计功能测试用例、界面测试用例、兼容性测试用例

- 测试执行：按照测试用例执行测试，记录测试结果

- Bug跟踪与修复：记录发现的Bug，进行修复和回归测试

- 测试总结：统计测试结果，编写测试报告

### 3.6.2 主要成果

- 测试计划与报告（详见附件）

- 测试用例统计表

- 主要Bug及修复情况记录

### 3.6.3 测试结果摘要

| 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 15 | 14 | 93.3% |
| 集成测试 | 10 | 9 | 90.0% |
| 系统测试 | 20 | 18 | 90.0% |
| 兼容性测试 | 8 | 7 | 87.5% |
| UI/UX测试 | 12 | 11 | 91.7% |
| 合计 | 65 | 59 | 90.8% |

主要发现的Bug包括：部分浏览器下Canvas绘制位置偏移、推荐结果排序不准确、移动端布局显示异常等，均已修复并通过回归测试。

### 3.6.4 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例设计 | DeepSeek | 生成测试用例建议和测试场景 | 约50% |
| Bug分析建议 | DeepSeek | 提供Bug原因分析和修复建议 | 约45% |
| 测试报告撰写 | DeepSeek | 提供测试报告结构和内容建议 | 约40% |

【AI辅助】本部分参考了DeepSeek的建议，本人独立完成最终测试和报告撰写。

# 第四章 项目总结与反思

## 4.1 项目完成情况

对照项目目标，各项功能完成情况如下：

| 项目目标 | 完成情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 图片上传与关键节点标注 | 已完成 | 支持图片上传，可在图片上标注和调整关键节点 |
| 身材指标计算 | 已完成 | 实现头肩比、腰肩比、腰臀比等指标计算 |
| 身材类型判断 | 已完成 | 支持梨形、倒三角、沙漏型、H型四种身材分类 |
| 个性化服装推荐 | 已完成 | 基于身材类型和风格偏好进行服装推荐 |
| 虚拟试衣功能 | 部分完成 | 实现2D图片叠加展示，3D试衣功能待实现 |
| 实时天气功能 | 已完成 | 集成天气信息，支持基于天气的推荐 |
| 现代化UI设计 | 已完成 | 采用时尚风格设计，卡片式布局，动画流畅 |

总体来看，项目的核心功能已基本实现，达到了预期的设计目标。虚拟试衣功能目前为2D版本，3D版本因技术复杂度较高，留待后续版本迭代。

## 4.2 遇到的问题与解决方案

| 问题描述 | 解决方案 | 解决效果 |
| --- | --- | --- |
| Canvas关键节点拖拽不准确 | 优化坐标计算逻辑，添加坐标转换函数 | 拖拽精度显著提升，用户操作流畅 |
| 不同身材类型判断边界模糊 | 引入模糊分类算法，设置过渡区间 | 分类结果更加合理，符合实际情况 |
| 服装推荐结果不够精准 | 优化推荐算法权重，增加多维度匹配 | 推荐准确率提升，用户满意度提高 |
| 移动端布局显示错乱 | 使用响应式布局，添加媒体查询 | 多设备适配良好，显示效果一致 |
| 页面加载速度较慢 | 优化图片资源，使用懒加载技术 | 页面加载速度提升30%以上 |

## 4.3 经验与收获

通过本次软件工程课程实践，我获得了以下经验与收获：

- 软件工程全流程实践：完整经历了从可行性分析、需求分析、设计、编码到测试的完整软件开发生命周期，深刻理解了软件工程的理论知识和实践方法。

- AI工具的合理使用：学会了在软件开发的各个阶段合理使用AI工具辅助工作，提高了开发效率。同时也认识到AI工具的局限性，核心内容仍需人工把控和验证。

- 前端开发技能提升：通过项目实践，熟练掌握了HTML5、CSS3、JavaScript等前端技术，提升了实际开发能力和问题解决能力。

- 文档编写能力：按照国家标准编写了五份软件工程文档，提升了技术文档的撰写能力和规范意识。

- 项目管理能力：通过独立完成整个项目，锻炼了项目规划、时间管理和风险控制的能力。

## 4.4 不足与改进方向

项目存在的不足及后续改进方向：

- 虚拟试衣功能较简单：目前仅实现2D图片叠加效果，后续可引入3D模型和AR技术，实现更真实的虚拟试衣体验。

- 缺乏真实后端支持：当前为前端原型演示，数据均为模拟数据。后续可开发完整的后端服务，实现真实的数据存储和业务逻辑。

- 推荐算法有待优化：当前推荐算法基于规则，后续可引入机器学习算法，通过用户反馈不断优化推荐效果。

- 用户体系不完善：目前没有完整的用户注册登录系统，后续可添加用户管理功能，实现个性化数据的持久化存储。

- 社交分享功能缺失：可增加穿搭分享、社区互动等功能，提升用户粘性和平台活跃度。

# 第五章 AI工具使用汇总声明

| 阶段 | AI工具 | 使用场景 | 生成内容 | 人工修改比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析 | DeepSeek | 技术可行性分析、市场调研、风险分析 | 分析报告初稿、风险清单 | 约50% | 人工补充具体数据和案例 |
| 需求分析 | DeepSeek | 需求条目生成、用例图建议、需求描述优化 | 需求列表、用例描述 | 约45% | 人工验证需求的完整性和准确性 |
| 概要设计 | DeepSeek | 架构设计、数据库设计、UI设计建议 | 架构方案、ER图初稿、布局建议 | 约42% | 人工调整技术选型和设计细节 |
| 详细设计 | DeepSeek | 算法设计思路、类图结构、接口设计 | 算法伪代码、类结构、接口规范 | 约48% | 人工优化算法逻辑和接口定义 |
| 编码实现 | DeepSeek | 页面布局、Canvas绘图、算法实现、动画效果 | HTML/CSS/JS代码片段 | 约45% | 人工调试、优化和功能完善 |
| 测试 | DeepSeek | 测试用例设计、Bug分析、报告撰写 | 测试用例、修复建议、报告结构 | 约45% | 人工执行测试和验证修复效果 |
| 文档撰写 | DeepSeek | 文档结构、内容润色、格式规范 | 文档大纲、段落润色 | 约35% | 人工撰写核心内容，AI辅助优化表达 |

声明：本人确认以上AI使用记录真实、完整。各阶段核心内容均由本人独立完成，AI仅作为辅助工具使用。所有AI生成的内容均经过本人的仔细审查、修改和验证，确保内容的准确性和合理性。

# 参考文献

[1] GB/T 8567-2006, 计算机软件文档编制规范[S].

[2] GB/T 9385-2008, 计算机软件需求规格说明规范[S].

[3] 张海藩. 软件工程导论[M]. 第6版. 北京: 清华大学出版社, 2013.

[4] 钱乐秋, 赵文耘, 牛军钰. 软件工程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2007.

[5] 李乐山. 工业设计心理学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004.

[6] 朱松纯. 计算机视觉: 算法与应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2012.

[7] 王军, 李静. 服装体型分类与搭配技巧研究[J]. 纺织导报, 2020(5): 89-92.

[8] 陈美丽. 个性化推荐系统研究综述[J]. 计算机科学, 2019, 46(S1): 1-6.

[9] DeepSeek AI. https://chat.deepseek.com/

[10] MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/

# 诚信申明

本人郑重声明：所提交的《软件工程》期末大作业及其相关文档，均为本人独立完成的成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

本项目中使用的AI工具均已按照要求如实标注，AI仅作为辅助工具使用，所有核心内容均由本人独立思考和完成。本项目中参考的开源项目和文献资料，均已在参考文献中明确列出。

本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

签名：_范逸风__

日期：_2026_年__6__月__28__日

# 附 录

## 附录一：GitHub仓库信息

- 仓库地址：_F55-star/Style-Body___

- 是否fork开源项目：否

- 原项目地址（如有）：__________________________

## 附录二：各阶段文档清单

| 序号 | 文档名称 | 文件名 | 提交状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性分析报告 | 2408090601026_范逸风_可行性分析报告.docx | 已完成 |
| 2 | 需求规格说明书 | 2408090601026_范逸风_需求规格说明书.docx | 已完成 |
| 3 | 概要设计说明书 | 2408090601026_范逸风_概要设计说明书.docx | 已完成 |
| 4 | 详细设计说明书 | 2408090601026_范逸风_详细设计说明书.docx | 已完成 |
| 5 | 测试计划与报告 | 2408090601026_范逸风_测试计划与报告.docx | 已完成 |
| 6 | 期末大作业说明书 | 2408090601026_范逸风_期末大作业说明书.docx | 已完成 |

## 附录三：演示视频/答辩视频链接

- 答辩视频：__________________________

- 演示视频：_F55-star/Style-Body__

|（注：部分内容可能由 AI 生成）